**Weekly Review**

项目负责人: 唐辉

填写日期: 2018.07.16

**Project Status:**

当前开发描述:下周提供静态页面时提供相关部分代码截图

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 程序文件附件cs/cshtml/sql | 完成率 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

主要功能界面截图:

主要的里程碑:

1. 按照TT提供的开发框架（我司未使用过这种框架）进行代码试编辑，目前判断技术可行
2. 静态页面（完成50%），预计本周完成
3. 数据库设计（完成80%）
4. 计算逻辑分析设计（完成70%）
5. 主要风险点：按照目前信息大概需要考虑同时并发计算的人数在15人（含可能的终止计算），需要优化大量并发时的性能问题及对硬件设备的要求

下周主要的方向:

1. 静态页面确认，完善
2. 数据接口开发
3. 计算逻辑代码编写
4. 硬件要求的初步评估

**Main Logic Align:**

<记录不确定的逻辑, 以及最终确认结果>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Logic description | Align Status |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Process Risk:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Risk Description | Affect (交期, 质量) | Status |
| <影响模块> |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Required List:**

**<告知需要甲方提前准备的内容，准备事项, 何时需要>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Required Description | Status |
| 数据接口 | 工作日历、净需求、库存、BOM、PO、WO、物料类型（记录不参与计算的物料）、物料周期（加工周期、采购提前期） |  |
|  |  |  |