**Weekly Review**

项目负责人: 唐辉

填写日期: 2018.07.23

**Project Status:**

当前开发描述:静态页面参考附件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 程序文件附件cs/cshtml/sql | 完成率 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

主要功能界面截图:

主要的里程碑:

1. 按照TT要求的开发框架进行代码编辑，静态页面已经做在里面，目前根据网上查到信息该框架是商业收费版本，版权问题需要贵方处理
2. 静态页面（完成100%），待确认，如果字段如果需要英文或者其他显示方式请明确提出
3. 数据同步（40%），目前在确认Jeffrey提供的数据，为防止理解偏差请提供字段说明（或者按照我提供的所需字段的数据字典列出对应关系也可以）
4. 计算逻辑分析设计（完成70%）
5. 计算代码编写（10%）

下周主要的方向:

1. 静态页面确认，完善
2. 数据接口开发
3. 计算逻辑代码编写
4. 硬件要求的初步评估

**Main Logic Align:**

<记录不确定的逻辑, 以及最终确认结果>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Logic description | Align Status |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Process Risk:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Risk Description | Affect (交期, 质量) | Status |
| <影响模块> |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Required List:**

**<告知需要甲方提前准备的内容，准备事项, 何时需要>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Required Description | Status |
| 数据接口 | 工作日历、净需求、库存、BOM、PO、WO、物料类型（记录不参与计算的物料）、物料周期（加工周期、采购提前期） | 需要字段说明 |
|  |  |  |