**Weekly Review**

项目负责人: 唐辉

填写日期: 2018.07.30

**Project Status:**

当前开发描述:静态页面；定时任务；计算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 程序文件附件cs/cshtml/sql | 完成率 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

主要功能界面截图:

主要的里程碑:

1. 按照TT要求的开发框架进行代码编辑，静态页面已经做在里面，目前根据网上查到信息该框架是商业收费版本，版权问题需要贵方处理
2. 静态页面（完成100%）
3. 数据同步（40%），上周末收到接口字段的说明，计划本周完成代码，供下周内测
4. 计算逻辑分析设计（完成90%）
5. 计算代码编写（20%）

下周主要的方向:

1. 静态页面完善
2. 数据接口开发
3. 计算逻辑代码编写
4. 硬件要求的初步评估

**Main Logic Align:**

<记录不确定的逻辑, 以及最终确认结果>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Logic description | Align Status |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Process** **Risk:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Risk Description | Affect (交期, 质量) | Status |
| <影响模块> |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Required List:**

**<告知需要甲方提前准备的内容，准备事项, 何时需要>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Required Description | Status |
| 计算页面需要上传的Excel的格式 |  | 本周需要，最迟下周开发 |
| PAD报表仓库部分与提供的数据匹配不上 |  | 本周需要，最迟下周开发 |